# Fremdwasserbearbeitung - Projektstatus I

# Stand der Grundstücksuntersuchung in Göttingen auf

Trennung von Schmutz- und Niederschlagswasser

# Fremdwasserbearbeitung - Projektstatus II

# Schadenshäufigkeit der vom 01.11.1993 bis zum 01.02.2000

untersuchten Grundstücke in Göttingen

# Fremdwasserbearbeitung - Projektstatus III

# Verteilung der Schäden an den privaten Grundstücks-

entwässerungsanlagen

# Fremdwasserbearbeitung - Projektstatus IV

# Stand der Abwicklung des Gesamtprojektes –

Trennung/ Sanierung der Privatgrundstücke

Fremdwasserspezifische Grundstücksbearbeitung

1993 – 2009

# Prognostizierte Abwicklung der grundstücksbezogenen

# Fremdwasserbearbeitung in Göttingen

Erfolgsquote bei der Grundstücksbearbeitung

in Göttingen

# Ergebnis des Kooperativen Modells

# mit dem Bürger als mündigen Kunden

Einführung Fremdwasserproblematik

- Erläuterung des Kooperationsansatzes

- Bearbeitungskonzept

- Bisherige Ergebnisse auf der Grundlage von 4.599 Grundstücken

# Systematik der Abarbeitung

#### Arbeitsbereich 1:	Grundstücksuntersuchung

#### Arbeitsbereich 2:	Grundstücksbearbeitung

#### Arbeitsbereich 3:	Grundstücksabnahme

# Arbeitsbereich 1:	Grundstücksuntersuchung

- Planerische Vorarbeit für Untersuchungstermin (Hausaktenauswertung, Untersuchungspläne, Bürgerinformation)

- Aufnahme des baulichen Ist-Zustandes der Grundstücksentwässerungsanlage vor Ort

- Signalnebeluntersuchung des Grundstückes und ergänzende Wasserfarbtests

- Datenbankverarbeitung der Befundungen

- Dokumentation der Einzelergebnisse der Untersuchung in straßenbezogenen Plänen

##### Arbeitsbereich 2:	Grundstücksbearbeitung

- Auswertung der TV-Untersuchungsergebnisse der SW- und NW-Hausanschlüsse sowie der Benebelung

- Abklärung von speziellen entwässerungstechnischen Fragestellungen mit der Grundstücksentwässerung und dem Kanalneubau der Stadtentwässerung Göttingen

- Hintergrundrecherchen (rechtliche Auskünfte, Klärung der Eigentumsverhältnisse, Versickerungseignung u.s.w.)

- Schriftliche Mitteilung an die Grundstückseigentümer über die festgestellten Mängel an ihrer Entwässerungsanlage einschl. eines Lageplanes mit den einzelnen Untersuchungsergebnissen

- Sanierungs- bzw. Trennungsgespräche sowie bautechnische Beratungen mit den Grundstückseigentümern vor Ort einschl. schriftlicher Fixierung der Absprachen

##### Arbeitsbereich 3:	Grundstücksabnahme

- Bautechnische Abstimmung der Sanierung bzw. Neuverlegung der Hausanschlußleitungen

- Begleitung der Baumaßnahme auf dem Privatgrundstück

- Abnahme der Grundstücksentwässerungsanlage (alle neuen Leitungen und Schächte bei offener Baugrube) mit schriftlichem Protokoll

- Erstellung eines grundstücksbezogenen Bestandsplanes

- Aktualisierung der Grundstücksdatenbank bei der Stadtentwässerung sowie bedarfsorientierte Vorstellung und schriftliche Dokumentation des Verfahrensstandes